KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE CHO DỰ ÁN GREENMART

1 Lý do chọn Agile

Waterfall yêu cầu xác định và chốt yêu cầu từ đầu, chỉ đánh giá sản phẩm ở cuối dự án Khi GreenMart thay đổi nhu cầu bán hàng đa kênh, đội phát triển khó điều chỉnh kịp thời, dẫn đến làm lại và tăng chi phí

Agile chia dự án thành các giai đoạn ngắn, thường xuyên tạo sản phẩm có thể kiểm tra, lấy phản hồi khách hàng và điều chỉnh yêu cầu theo thực tế

Kết luận: GreenMart nên áp dụng Agile kết hợp Scrum để linh hoạt thay đổi ưu tiên, giảm rủi ro và sớm cung cấp các chức năng có giá trị

2 Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận phần mềm | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ | Tổ chức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến thường xuyên để giải quyết vấn đề nhanh |
| Viết tài liệu chi tiết trước, chỉ trình diễn cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Xây dựng và trình diễn phần mềm sau mỗi Sprint, tài liệu được cập nhật vừa đủ |
| Chờ phê duyệt 2 tuần khi khách đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Trao đổi trực tiếp với GreenMart để thống nhất yêu cầu và cập nhật thứ tự ưu tiên nhanh chóng |
| Giữ nguyên kế hoạch dù thực tế thay đổi | Đáp ứng với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch | Đánh giá phản hồi sau mỗi Sprint và điều chỉnh kế hoạch cho Sprint tiếp theo |

3 Khung Scrum

Chọn Sprint cố định 2 tuần, tổng cộng 3 Sprint trong 6 tuần đầu

| Trụ cột | Cách áp dụng |
| --- | --- |
| Minh bạch | Công khai Product Backlog, Sprint Backlog, tiến độ và tiêu chuẩn hoàn thành |
| Thanh tra | Kiểm tra sản phẩm và tiến độ hằng ngày, đánh giá Increment cuối Sprint |
| Thích nghi | Điều chỉnh Product Backlog và cách làm việc dựa trên phản hồi, kết quả kiểm tra |

Scrum phù hợp hơn Waterfall trong trường hợp này vì có chu kỳ phản hồi ngắn, cho phép thay đổi thứ tự ưu tiên mà không phải chờ đến cuối dự án mới phát hiện vấn đề

4 Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Quyền quyết định | Không quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Quản lý Product Backlog, xác định mục tiêu sản phẩm và thứ tự ưu tiên | Không áp đặt cách lập trình hoặc tự quyết định cách tổ chức công việc kỹ thuật của Developers |
| Scrum Master | Hoa | Hướng dẫn Scrum, hỗ trợ tổ chức sự kiện và tháo gỡ rào cản | Không giao việc bắt buộc cho từng lập trình viên, không quyết định thay Product Owner |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Tự tổ chức công việc, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, xây dựng và kiểm thử Increment | Không tự ý thay đổi thứ tự Product Backlog hoặc bỏ qua Definition of Done |

Dung là tester nhưng vẫn thuộc nhóm Developers trong Scrum, cùng chịu trách nhiệm tạo ra Increment đạt chất lượng

5 Artifacts và lịch sự kiện Scrum

5.1 Product Backlog

Product Backlog được sắp xếp theo giá trị kinh doanh và nhu cầu cấp thiết của GreenMart

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập và phân quyền | Cho phép nhân viên đăng nhập đúng quyền hạn |
| 2 | Quản lý danh mục sản phẩm | Thêm, sửa, xóa và xem sản phẩm |
| 3 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm sản phẩm theo tên hoặc mã |
| 4 | Giỏ hàng | Thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm trong giỏ |
| 5 | Đặt hàng online | Tạo đơn hàng từ giỏ hàng |
| 6 | Thanh toán đơn hàng | Xử lý thanh toán và ghi nhận trạng thái giao dịch |
| 7 | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái đơn hàng |
| 8 | Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra luồng mua hàng và các trường hợp lỗi |

Thứ tự trên là đề xuất ban đầu; Product Owner sẽ điều chỉnh dựa trên giá trị kinh doanh và phản hồi của GreenMart

5.2 Sprint Backlog – Sprint 1

Sprint 1: Xây dựng nền tảng tìm kiếm sản phẩm

Thời gian: Tuần 1–2

Sprint Goal: Người dùng có thể xem danh mục và tìm kiếm sản phẩm để chuẩn bị cho luồng đặt hàng online

- Xây dựng chức năng đăng nhập cơ bản

- Xây dựng giao diện danh mục sản phẩm

- Xây dựng chức năng tìm kiếm theo tên hoặc mã

- Kiểm thử chức năng tìm kiếm và hiển thị kết quả

- Tích hợp và sửa lỗi để đáp ứng Definition of Done

5.3 Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản phần mềm có thể chạy, cho phép người dùng đăng nhập, xem danh mục và tìm kiếm sản phẩm Các chức năng được tích hợp, kiểm thử và đáp ứng Definition of Done đã thống nhất

Những phần chưa hoàn thành hoặc chưa đạt Definition of Done không được tính là Increment hoàn chỉnh

5.4 Lịch 5 sự kiện Scrum

| Sự kiện | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Xuyên suốt 2 tuần | Tạo Increment đạt chất lượng và hướng đến Sprint Goal |
| Sprint Planning | Đầu Sprint | Thống nhất mục tiêu, lựa chọn công việc và lập kế hoạch thực hiện |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ và điều chỉnh kế hoạch công việc |
| Sprint Review | Cuối Sprint | Trình diễn Increment, lấy phản hồi từ GreenMart và xem xét Product Backlog |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, trước Sprint tiếp theo | Đánh giá cách làm việc và thống nhất cải tiến |

6 Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

- Product Owner Long trao đổi với GreenMart để làm rõ nhu cầu và đánh giá mức độ ưu tiên

- Long cập nhật thứ tự Product Backlog, đưa đặt hàng online lên vị trí phù hợp

- Nhóm Developers tiếp tục tập trung vào Sprint Goal hiện tại; không tự ý thêm công việc làm ảnh hưởng mục tiêu Sprint

- Nếu thay đổi khiến Sprint Goal trở nên lỗi thời, Product Owner có thể hủy Sprint theo Scrum và tổ chức Sprint mới Việc hủy Sprint chỉ do Product Owner quyết định

Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

- Đội chỉ trình diễn những phần đáp ứng Definition of Done

- Phần chưa hoàn thành được thông báo rõ trạng thái, không trình bày như chức năng đã hoàn tất

- Hạng mục chưa đạt Definition of Done không được tính vào Increment hoàn chỉnh

- Product Owner đánh giá lại hạng mục và sắp xếp vào Product Backlog để xem xét thực hiện trong Sprint sau